🤵

buildflow

Build like a team of 50. Work like a team of one.

A complete framework for building products with AI agents — from idea to infinity.

🇺🇸  English Version

Caio George Santos  ·  v2.0  ·  2026  ·  MIT License

# What is buildflow

buildflow is a complete operational framework for building products with AI agents. It covers the entire product lifecycle — from the first idea to continuous monitoring and evolution.

It defines how to work — not what to work on. Built for non-technical founders who want to build world-class products, and technical builders who want structure and quality at scale.

# The Golden Rule

REVERSIBLE   → execute + log in MEMORY.md + report in session summary
IRREVERSIBLE → stop + describe intended action + wait for Director approval

# The 11 Phases — From Idea to Infinity

| Phase | Name | Tool | Deliverable | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IDEA | claude.ai | Hypothesis document | ⏳ |
| 1 | RESEARCH | claude.ai | Validated research report | ✅ |
| 2 | VALIDATION | claude.ai + external | Go / no-go with real data | ⏳ |
| 3 | SPECIFICATION | claude.ai | SPEC.md approved | ⏳ |
| 4 | BRAND | claude.ai | Brand guide | ⏳ |
| 5 | PLANNING | claude.ai + Claude Code | ARCH.md approved | ⏳ |
| 6 | DESIGN | claude.ai + v0.dev | Approved mockups | ⏳ |
| 7 | EXECUTION | Claude Code | Built, audited, tested product | ✅ |
| 8 | LAUNCH | Claude Code + external | Product in production | ⏳ |
| 9 | MONITORING | claude.ai | Intelligence report | ⏳ |
| 10 | EVOLUTION | claude.ai + Claude Code | Evolution decision + briefing | ⏳ |

Phase 10 feeds back into Phase 3 or 4 — always informed by real data. The product never stops.

# Phase 1 — Research

Never make a decision based on estimates when data exists.

Research runs on claude.ai only. Ends with a validated research report that feeds Phase 3.

## Pre-Project Form — 7 mandatory blocks

| Block | What it captures |
| --- | --- |
| 1 — Vision | What it is, what problem it solves, who uses it, success criteria |
| 2 — Business | Revenue model, pricing, who pays, existing data and conversion rates |
| 3 — Market | Top 3 competitors, their gaps, global references, market size |
| 4 — Brand | Existing guide, tone of voice, visual references |
| 5 — Technical | Existing systems, database, codebase, domain, hosting, budget |
| 6 — Constraints | Launch deadline, what cannot change, compliance, approvals |
| 7 — Quality | Global reference to beat, definition of best in the world |

## Research Squad

| Agent | Researches | Delivers |
| --- | --- | --- |
| IA 1 — Market Intelligence | Players, benchmarks, trends, gaps | market-intelligence.md |
| IA 2 — User & Conversion | Who converts, why, what blocks them | user-conversion.md |
| IA 3 — Competitor Analysis | Deep analysis of top competitors | competitor-analysis.md |
| IA 4 — Technical Research | Stack options, risks, integrations | technical-research.md |
| IA 5 — Business Model | Revenue models, pricing | business-model.md |
| IA 6 — Content & Brand | Content strategy, tone | content-brand.md |
| IA Consolidator | Synthesizes all outputs | research-report.md |

# Phase 7 — Execution

A well-made foundation prevents exponential rework.

## Development Squad

| Agent | Role | When |
| --- | --- | --- |
| Orchestrator | Coordinates squad, maintains STATUS.md | Always |
| Architect | ARCH.md + /plan before each module | Phase 0 + before each module |
| Developer | Writes code using specialized writers | Phase 1+ |
| Code Auditor | Reviews every delivery | After every delivery |
| QA Tester | Tests what was built | After Auditor approves |
| Security Reviewer | Checks vulnerabilities | Before production |

## Specialized Writers

| Writer | Responsibility |
| --- | --- |
| component-writer | Visual elements — buttons, forms, cards, layouts |
| action-writer | Server-side logic — saves data, processes actions |
| hook-writer | Connects UI to server — the wire between them |
| integration-writer | External services — email, payments, APIs |
| model-writer | Database structure — tables, schemas |
| route-writer | API endpoints — frontend/backend communication |
| test-writer | Automated tests — unit, integration, e2e |

## Quality Gates

| Gate | Who approves | What it blocks |
| --- | --- | --- |
| SPEC.md approved | Director | Nothing gets built |
| ARCH.md approved | Director | No code gets written |
| Module Plan approved | Director | Developer doesn't start |
| Module audited | Code Auditor | Module doesn't go to QA |
| Module tested | QA Tester | Module doesn't merge |
| Security cleared | Security Reviewer | Nothing goes to production |

# Installation

### Step 1 — Save EN-BUILDFLOW-*.md files to ~/Documents/Claude/

### Step 2 — Copy EN-BUILDFLOW-PROJECT-TEMPLATE.md to each project root → rename BUILDFLOW-PROJECT.md

### Step 3 — Orchestrator CLAUDE.md

1. ~/Documents/Claude/EN-BUILDFLOW-GLOBAL.md

2. ~/Documents/Claude/EN-BUILDFLOW-ORCHESTRATOR.md

3. ./BUILDFLOW-PROJECT.md

### Step 4 — Agent CLAUDE.md

1. ~/Documents/Claude/EN-BUILDFLOW-GLOBAL.md

2. ~/Documents/Claude/EN-BUILDFLOW-AGENT.md

3. ./BUILDFLOW-PROJECT.md

### Step 5 — For new projects, always start with BUILDFLOW-RESEARCH

# License

MIT License — Copyright (c) 2026 Caio George Santos

Free to use, modify, and distribute with attribution.

Build like a team of 50. Work like a team of one.

🤵  buildflow

Portuguese version follows

A versão em Português segue abaixo

🤵

buildflow

Construa como um time de 50. Trabalhe como um time de um.

Um framework completo para construir produtos com agentes de IA — do zero ao infinito.

🇧🇷  Versão em Português

Caio George Santos  ·  v2.0  ·  2026  ·  Licença MIT

# O que é o buildflow

O buildflow é um framework operacional completo para construir produtos com agentes de IA. Cobre todo o ciclo de vida do produto — da primeira ideia ao monitoramento e evolução contínua.

Define como trabalhar — não o que trabalhar. Construído para founders não-técnicos que querem construir produtos de nível global, e builders técnicos que querem estrutura e qualidade em escala.

# A Regra de Ouro

REVERSÍVEL   → execute + registre no MEMORY.md + reporte no resumo da sessão
IRREVERSÍVEL → pare + descreva a ação pretendida + aguarde aprovação do Diretor

# As 11 Fases — Do Zero ao Infinito

| Fase | Nome | Ferramenta | Entregável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IDEIA | claude.ai | Documento de hipótese | ⏳ |
| 1 | PESQUISA | claude.ai | Relatório de pesquisa validado | ✅ |
| 2 | VALIDAÇÃO | claude.ai + externos | Go / no-go com dados reais | ⏳ |
| 3 | ESPECIFICAÇÃO | claude.ai | SPEC.md aprovado | ⏳ |
| 4 | BRAND | claude.ai | Guia de marca | ⏳ |
| 5 | PLANEJAMENTO | claude.ai + Claude Code | ARCH.md aprovado | ⏳ |
| 6 | DESIGN | claude.ai + v0.dev | Mockups aprovados | ⏳ |
| 7 | EXECUÇÃO | Claude Code | Produto construído e testado | ✅ |
| 8 | LANÇAMENTO | Claude Code + externos | Produto em produção | ⏳ |
| 9 | MONITORAMENTO | claude.ai | Relatório de inteligência | ⏳ |
| 10 | EVOLUÇÃO | claude.ai + Claude Code | Decisão de evolução + briefing | ⏳ |

A Fase 10 alimenta de volta a Fase 3 ou 4 — sempre com dados reais. O produto nunca para.

# Fase 1 — Pesquisa

Nunca tome uma decisão baseada em estimativas quando existem dados reais.

A pesquisa roda inteiramente no claude.ai. Termina com um relatório de pesquisa validado que alimenta a Fase 3.

## Formulário de Pré-Projeto — 7 blocos obrigatórios

| Bloco | O que captura |
| --- | --- |
| 1 — Visão | O que é, qual problema resolve, quem usa, critério de sucesso |
| 2 — Negócio | Modelo de receita, precificação, quem paga, dados e conversão |
| 3 — Mercado | Top 3 concorrentes, gaps, referências globais, tamanho do mercado |
| 4 — Brand | Guia existente, tom de voz, referências visuais |
| 5 — Técnico | Sistemas existentes, banco, código, domínio, hosting, budget |
| 6 — Restrições | Prazo, o que não pode mudar, compliance, aprovações |
| 7 — Qualidade | Referência global a superar, definição do melhor do mundo |

## Squad de Pesquisa

| Agente | Pesquisa | Entrega |
| --- | --- | --- |
| IA 1 — Inteligência de Mercado | Players, benchmarks, tendências, gaps | market-intelligence.md |
| IA 2 — Usuário & Conversão | Quem converte, por que, o que bloqueia | user-conversion.md |
| IA 3 — Análise de Concorrentes | Análise profunda dos top concorrentes | competitor-analysis.md |
| IA 4 — Pesquisa Técnica | Opções de stack, riscos, integrações | technical-research.md |
| IA 5 — Modelo de Negócio | Modelos de receita, precificação | business-model.md |
| IA 6 — Conteúdo & Brand | Estratégia de conteúdo, tom | content-brand.md |
| IA Consolidadora | Sintetiza todos os outputs | research-report.md |

# Fase 7 — Execução

Uma base bem feita previne retrabalho exponencial.

## Squad de Desenvolvimento

| Agente | Papel | Quando |
| --- | --- | --- |
| Orquestrador | Coordena squad, mantém STATUS.md | Sempre |
| Arquiteto | ARCH.md + /plan antes de cada módulo | Fase 0 + antes de cada módulo |
| Desenvolvedor | Escreve código usando writers especializados | Fase 1+ |
| Auditor de Código | Revisa toda entrega | Após toda entrega |
| QA Tester | Testa o que foi construído | Após Auditor aprovar |
| Revisor de Segurança | Verifica vulnerabilidades | Antes da produção |

## Writers Especializados

| Writer | Responsabilidade |
| --- | --- |
| component-writer | Elementos visuais — botões, formulários, cards, layouts |
| action-writer | Lógica server-side — salva dados, processa ações |
| hook-writer | Conecta UI ao servidor — o fio entre eles |
| integration-writer | Serviços externos — email, pagamentos, APIs |
| model-writer | Estrutura do banco — tabelas, schemas |
| route-writer | Endpoints de API — comunicação frontend/backend |
| test-writer | Testes automatizados — unitários, integração, e2e |

## Quality Gates

| Gate | Quem aprova | O que bloqueia |
| --- | --- | --- |
| SPEC.md aprovado | Diretor | Nada é construído |
| ARCH.md aprovado | Diretor | Nenhum código é escrito |
| Plano do Módulo aprovado | Diretor | Desenvolvedor não começa |
| Módulo auditado | Auditor de Código | Módulo não vai para QA |
| Módulo testado | QA Tester | Módulo não faz merge |
| Segurança liberada | Revisor de Segurança | Nada vai para produção |

# Instalação

### Passo 1 — Salve os arquivos EN-BUILDFLOW-*.md em ~/Documents/Claude/

### Passo 2 — Copie EN-BUILDFLOW-PROJECT-TEMPLATE.md para a raiz de cada projeto → renomeie para BUILDFLOW-PROJECT.md

### Passo 3 — CLAUDE.md do Orquestrador

1. ~/Documents/Claude/EN-BUILDFLOW-GLOBAL.md

2. ~/Documents/Claude/EN-BUILDFLOW-ORCHESTRATOR.md

3. ./BUILDFLOW-PROJECT.md

### Passo 4 — CLAUDE.md de cada agente

1. ~/Documents/Claude/EN-BUILDFLOW-GLOBAL.md

2. ~/Documents/Claude/EN-BUILDFLOW-AGENT.md

3. ./BUILDFLOW-PROJECT.md

### Passo 5 — Para projetos novos, sempre comece pelo BUILDFLOW-RESEARCH

# Licença

Licença MIT — Copyright (c) 2026 Caio George Santos

Livre para usar, modificar e distribuir com atribuição.

Construa como um time de 50. Trabalhe como um time de um.